附件1

惠州大亚湾经济技术开发区澳头滨海岸线整体提升项目国有土地上房屋征收补偿方案

为加快推进惠州大亚湾经济技术开发区澳头滨海岸线整体提升项目建设，进一步改善优化老城区交通环境，需对项目用地红线内涉及国有土地上房屋和其他建（构）筑物实施补偿，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国民法典》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77号）《广东省住房和城乡建设厅关于实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>有关具体问题的通知》等有关法律、法规和政策以及参照市、区征收与补偿相关政策，结合本项目征收范围内实际情况，制定本方案。

一、房屋征收范围

本次房屋征收范围为惠州大亚湾经济技术开发区澳头滨海岸线整体提升项目范围内的国有土地上房屋和其他建（构）筑物,具体位置详见房屋征收决定公告（征收范围示意图）。

- 本方案的适用范围

在本次房屋征收范围内实施房屋和其他建（构）筑物征收，需要对被征收人补偿的，适用本方案。

三、房屋征收部门及其实施单位

（一）房屋征收部门：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局。

（二）房屋征收实施单位：惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处。

（三）被征收人是指在征收范围内拥有被征收房屋所有权或国有土地使用权的单位（个人）。

四、房屋征收签约时限

本次房屋征收的签约时限：自征收决定公告发布之日起90日内，完成全部房屋征收签约工作。

五、房屋征收工作程序

- 调查登记

由澳头街道办牵头，区自然资源分局、区城乡建设和综合执法局、区社会事务管理局、房地产评估机构等部门和单位配合，对征收范围内房屋、其它建（构）筑物及土地的权属、区位、用途、建筑面积、建筑结构等情况组织调查登记、录像和拍照，并由参加调查的工作人员和被征收人签名，澳头街道办委派的监督员负责核实后签名确认。被征收人拒绝签名的，由公证部门依法予以证据保全。

调查结果应当在房屋征收范围内向被征收人公布。

（二）评估确价

1.被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照《国有土地上房屋征收评估办法》的规定经评估确定。

2.房地产价格评估机构完成评估后，向澳头街道办提交初步评估结果。初步评估结果应当包括评估对象的构成及其基本情况和评估价值。

3.澳头街道办应当将初步评估结果报告送达权利人并在征收范围内向被征收人公示，公示期限不少于5个工作日。公示期间，房地产价格评估机构应当安排注册房地产评估师对初步评估结果进行现场说明解释。存在错误的，房地产价格评估机构应当修正。

4.初步评估结果公示期满后，房地产价格评估机构应当向澳头街道办提供委托评估范围内被征收房屋的整体评估报告。澳头街道办应当向被征收人转交评估报告。

5.被征收人或者澳头街道办对评估报告有疑问的，出具评估报告的房地产价格评估机构应当向其作出解释和说明。被征收人或者澳头街道办对评估结果有异议的，应当自收到评估报告之日起10日内，向原房地产价格评估机构提出书面复核评估申请，并指出评估报告存在的问题。

原房地产价格评估机构应当自收到书面复核评估申请之日起10日内对评估结果进行复核。复核后，改变原评估结果的，应当重新出具评估报告；评估结果没有改变的，应当书面告知复核评估申请人。

6.被征收人或者澳头街道办对原房地产价格评估机构的复核结果有异议的，应当自收到复核结果之日起10日内，向惠州市房地产价格评估专家委员会申请鉴定。被征收人对补偿仍有异议，在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，按照本方案第六条的规定处理。

7.对于已经登记的房屋，其性质、用途和建筑面积，一般以房屋权属证书和房屋登记簿的记载为准；房屋权属证书与房屋登记簿的记载不一致的，除有证据证明房屋登记簿确有错误外，以房屋登记簿为准。对未依法登记的房屋，应当按照征收前调查工作阶段的认定、处理结果进行评估。

（三）签订协议

征收当事人订立征收补偿协议。协议内容应包括：补偿方式和补偿金额、搬迁期限、搬迁补助、停产停业损失（如有）、员工遣散费（如有）、限时搬迁奖励、补偿款支付方式、腾空房屋时间、违约责任、当事人认为需约定的其他内容等。

- 支付补偿款

澳头街道办按照订立的补偿协议的约定及时支付补偿款给被征收人。

- 腾空拆除房屋

被征收人应按征收补偿协议的约定及时将房屋腾空交由征收实施单位拆除。

六、对有产权纠纷、产权人下落不明、产权不明确以及达不成补偿协议的房屋的处理

（一）征收有产权纠纷或产权人下落不明的房屋，澳头街道办在征收前应对被征收房屋的有关补偿事项向公证机关办理证据保全。

（二）被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，或者被征收房屋所有权不明确的，由澳头街道办报请区管委会，按照本征收补偿方案作出补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告，公告期为60日。被征收人对补偿决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼。被征收人在征收补偿协议签订后未按约定期限搬迁，或在法定期限内不申请行政复议或不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由区管委会依法申请人民法院强制执行。

七、房地产价格评估机构的选定

本次房地产价格评估机构的选定，由澳头街道办按程序推荐房地产价格评估机构给被征收人，被征收人在房屋征收决定公告发布之日起30个工作日内自行协商选定；在规定时间内不能协商选定的，由澳头街道办通过组织被征收人按照少数服从多数原则投票决定，或者采取摇号、抽签等随机方式确定。同一征收项目的房屋征收评估工作，原则上由一家房地产价格评估机构承担。

涉及特殊建（构）筑物的，经双方协调一致，可以委托有资质的专业评估机构评估。

八、房屋征收补偿对象

本次房屋征收只对征收范围内认定为合法建（构）筑物、附属物和未超过批准期限的临时建筑给予补偿，房屋被征收后，房屋项下的国有土地使用权同时收回，被征收房屋的评估价值应包含房屋项下国有土地使用权的价值；取得有效用地手续尚未建房的土地单独补偿。被认定为违法建（构）筑物、附属物和超过批准期限的临时建筑不予补偿。

未依法登记或超过合法产权的房屋建筑面积，经认定可参照合法建筑给予补偿的，不给予安置，参照《惠州市集体土地征收与补偿办法》（惠府〔2025〕6号）标准或委托具有相应资质的评估机构评估建筑确定其货币补偿金额。

- 房屋征收补偿方式

本次房屋征收补偿方式，原则上由澳头街道办以货币补偿方式支付给被征收人，也可以选择房屋产权调换。选择货币补偿方式但有购房需求的，可将补偿金额置换房票（置换比例不低于补偿金额80%），使用房票购买商品房的给予享受《大亚湾区房屋征收房票安置实施意见》第十条第四、五项及第十一条的奖励政策；选择房屋产权调换的，被征收人应根据征收房屋的补偿价值，选择区房票房源库的房源或区内其它商品房进行等值调换，调换后余额多退少补，不享受房票奖励政策。

十、附属物补偿

附属物补偿标准详见附件。

十一、搬迁补助

（一）搬迁补助按被征收房屋的建筑面积15元/㎡，不足1000元按1000元一次性搬迁补助；

（二）机器设备或特殊设备设施等动产搬迁的，搬迁费委托资产评估机构评估按市场评估价给予搬迁补助。

（三）存在租赁关系的，涉及的搬迁费、装修费等其他各项费用均由被征收人与承租人自行协商处理，如协商不成，则根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》对费用进行评估，并进行公证提存。有合同约定的且被征收人同意支付给承租人的，可直接支付给承租人，但被征收人须负责协调承租人（或实际经营人）按被征收补偿协议约定时间搬迁腾空房屋。

十二、停产停业损失

- 房屋征收范围内经营手续齐全、房屋征收决定公告发布前仍在实际依法经营的，给予停产停业损失补偿。

- 停产停业损失补偿，根据房屋征收前房屋的效益、停产停业期限等因素确定，计算办法如下：

- （一）按实际用作经营的房屋建筑面积和同期、同区域、同类经营性房屋市场租金（根据房屋市场租金分析报告确定）计算，给予一次性6个月的停产停业损失补偿；

- （二）房屋权属人不同意按前项规定计算补偿的，可按房屋征收前1年内实际月平均税后利润（不能提供纳税凭证或者无法核算税后利润的，按上年度本地区同行业平均税后利润率计算）和6个月停产停业期限，由资产评估机构评估，并按《评审实施意见》《广东省住房和城乡建设厅 》（粤建房〔2013〕26号）的规定予以确定。

- （三）房屋征收范围内经营手续齐全、房屋征收决定公告发布前仍在实际依法经营的，在征收补偿中员工遣散费参照《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条规定执行并由相关职能部门核算后进行补偿。

十三、搬迁奖励

永久性房屋限时搬迁奖励按被征收房屋建筑面积300元/㎡的标准奖励，单独宗地内的所有房屋（以土地使用权登记证件为准）最高奖励14.4万元。

被征收人自收到评估报告之日起30日内未签订房屋征收补偿协议书或未按照房屋征收补偿协议书约定的时间搬迁腾空房屋并交付清拆的，不给予（或取消）限时搬迁奖励金。

限时搬迁奖励金在被征收人签订房屋征收补偿协议书，按协议书约定时间搬迁腾空房屋和移交房屋及相关产权资料后15个工作日内，以货币方式一次性支付。

- 第十四、个人住宅用地，已取得国土证件的单位（企业）用地处置按有关法律法规规章和国家、省、市及我区现行土地盘整政策执行。

十五、其他规定

（一）被征收人隐瞒真实情况，出具虚假证明材料、冒领、多领补偿款或获得超出规定补偿的，征收人依法追回，并依法追究法律责任。

（二）征收工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊的，按规定给予党纪政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）为当事人出具虚假证明材料，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予党纪政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）房屋征收部门应做好房屋征收、补偿工作中的秩序维护工作，如遇妨碍征收工作人员依法执行公务，扰乱征收补偿秩序的，征收工作人员应立即报告房屋征收部门，征收部门协调公安机关、城建、纪检监察等相关职能部门介入依法处置。

十六、附则

（一）本实施方案未规定的，由区管委会按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国民法典》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）及其他相关法律法规的规定执行。

（二）被征收人签订征收补偿协议后，应当将房屋的土地使用证、房产证等全部产权资料原件由实施单位收回，并移交区自然资源主管部门办理产权注销登记。

（三）征收工作中遇到的特殊个案问题，由区自然资源分局会同街道根有关法律法规和政策规定，结合实情情况研究并提出处理意见，报区管委会同意后实施。

第十七、本方案由惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会解释，自颁布之日起施行。

附件：附属物补偿标准表

附件

附属物补偿标准表

| 补偿项目 | 序号 | 补偿内容 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙铁皮房 | 1 | 红砖、水泥砖、灰砂砖，铁皮瓦、玻璃钢波纹瓦、树脂瓦等，檐高2.5米，内、外墙抹灰，水泥地面 | 元/平方米 | 500 | 檐高每增加0.1米，相应增加20元/平方米，最高800元/平方米；每减少0.1米，相应减少20元/平方米 |
|  | 实际用于居住或办公的调整项目 | 楼地面调整 | 元/平方米 | 100 | 按实贴面积计算 |
|  |  | 天花调整 | 元/平方米 | 50 | 按实际吊顶面积计算 |
|  |  | 水电调整 | 元/平方米 | 100 | 按建筑面积计算 |
| 简易房 | 2 | 石棉瓦房，檐高2.5米（含）以上（水泥地板、石棉瓦、油毡屋面等） | 元/平方米 | 250 | 不设调整项目 |
|  | 3 | 石棉瓦房，檐高2.5米以下（水泥地板、石棉瓦、油毡屋面等） | 元/平方米 | 150 |  |
|  | 4 | 活动板房，包含水电配套，活动板房归原所有权人 | 元/平方米 | 250 |  |
|  | 5 | 活动板房，包含地板、天花、水电等配套，活动板房归原所有权人 | 元/平方米 | 350 |  |
| 简易棚 | 6 | 铁屋架、铁皮瓦或玻璃钢瓦面（有围蔽） | 元/平方米 | 200 | 不含地面工程 |
|  | 7 | 铁屋架、铁皮瓦或玻璃钢瓦面（无围蔽） | 元/平方米 | 150 | 不含地面工程 |
|  | 8 | 石棉瓦、油毡纸屋面（有围蔽） | 元/平方米 | 60 | 不含地面工程 |
|  | 9 | 石棉瓦、油毡纸屋面（无围蔽） | 元/平方米 | 40 | 不含地面工程 |
| 房屋基础 | 10 | 钢筋混凝土桩基础，按房屋建筑基底面积 | 元/平方米 | 700 | 仅适用于占地面积120平方米以内的住宅房屋基础 |
|  | 11 | 独立基础（有地梁），按房屋建筑基底面积 | 元/平方米 | 500 |  |
|  | 12 | 独立基础（无地梁），按房屋建筑基底面积 | 元/平方米 | 300 |  |
|  | 13 | 条形基础，按房屋建筑基底面积 | 元/平方米 | 400 |  |
| 猪牛栏、厕所 | 14 | 红砖、水泥砖墙瓦屋面或铁皮瓦、树脂瓦屋面 | 元/平方米 | 500 |  |
|  | 15 | 泥墙水泥瓦或石棉瓦屋面 | 元/平方米 | 400 |  |
|  | 16 | 简易猪栏 | 元/平方米 | 300 |  |
| 围墙、挡土墙 | 17 | 24墙 | 元/平方米 | 180 | 包含围墙基础、围墙柱，不含围墙面抹灰，不包括门楼、铁门，围墙单面普通抹灰的增加20元/平方米 |
|  | 18 | 18墙 | 元/平方米 | 135 |  |
|  | 19 | 12墙 | 元/平方米 | 90 |  |
|  | 20 | 以上围墙有贴饰的增加 | 元/平方米 | 80 |  |
|  | 21 | 钢混门柱 | 元/立方米 | 1200 | 大理石及同等级贴饰的，贴饰部分增加200元/平方米；其他类型贴饰的，贴饰部分增加80元/平方米 |
|  | 22 | 砖砌门柱 | 元/立方米 | 800 |  |
|  | 23 | 石墙、毛石挡土墙 | 元/立方米 | 400 | 隐蔽部分不另行计算补偿 |
| 种植养殖 | 24 | 镀锌管支架棚 | 元/平方米 | 40 |  |
|  | 25 | 竹支架棚 | 元/平方米 | 20 |  |
|  | 26 | 保温棚（无薄膜单向钢丝绳） | 元/平方米 | 5 | 钢丝绳间距不超过0.75米 |
|  | 27 | 保温棚（无薄膜双向钢丝绳） | 元/平方米 | 10 |  |
|  | 28 | 保温棚（薄膜双向钢丝绳） | 元/平方米 | 20 |  |
| 水管 | 29 | 钢筋混凝土排水管直径小于30厘米 | 元/米 | 100 |  |
|  | 30 | 钢筋混凝土排水管直径30-60厘米 | 元/米 | 200 |  |
|  | 31 | 钢筋混凝土涵管直径80厘米 | 元/米 | 300 |  |
|  | 32 | 钢筋混凝土排水管直径100厘米 | 元/米 | 400 |  |
|  | 33 | 水管（金属）DN15 | 元/米 | 10 |  |
|  | 34 | 水管（金属）DN20 | 元/米 | 12 |  |
|  | 35 | 水管（金属）DN25 | 元/米 | 15 |  |
|  | 36 | 水管（金属）DN32 | 元/米 | 20 |  |
|  | 37 | 水管（金属）DN40 | 元/米 | 25 |  |
| 水管 | 38 | 水管（金属）DN50 | 元/米 | 35 |  |
|  | 39 | 水管（金属）DN65 | 元/米 | 45 |  |
|  | 40 | 水管（金属）DN80 | 元/米 | 60 |  |
|  | 41 | 水管（金属）DN100 | 元/米 | 80 |  |
|  | 42 | 水管（塑料）DN15 | 元/米 | 3 |  |
|  | 43 | 水管（塑料）DN20 | 元/米 | 4 |  |
|  | 44 | 水管（塑料）DN25 | 元/米 | 6 |  |
|  | 45 | 水管（塑料）DN32 | 元/米 | 8 |  |
|  | 46 | 水管（塑料）DN40 | 元/米 | 10 |  |
|  | 47 | 水管（塑料）DN50 | 元/米 | 12 |  |
|  | 48 | 水管（塑料）DN63 | 元/米 | 18 |  |
|  | 49 | 水管（塑料）DN75 | 元/米 | 26 |  |
|  | 50 | 水管（塑料）DN90 | 元/米 | 36 |  |
| 水泥电线杆 | 51 | 高度5米 | 元/根 | 200 |  |
|  | 52 | 高度6米 | 元/根 | 250 |  |
|  | 53 | 高度7米 | 元/根 | 300 |  |
|  | 54 | 高度9米 | 元/根 | 350 |  |
|  | 55 | 高度12米 | 元/根 | 550 |  |
| 固定安装使用的电线 | 56 | 铝线 | 元/米 | 5 |  |
|  | 57 | 铜线（截面面积4平方毫米及以下） | 元/米 | 5 | 有套管的，按实际套管长度增加3元/米 |
|  | 58 | 铜线（截面面积4～10平方毫米） | 元/米 | 10 |  |
|  | 59 | 铜线（截面面积10平方毫米及以上） | 元/米 | 15 |  |
| 变压器 | 60 | 100kVA及以下 | 台 | 25000 | 含开关等配套设备 |
|  | 61 | 100～200kVA（含） | 台 | 30000 | 含开关等配套设备 |
|  | 62 | 200～630kVA（含） | 台 | 35000 | 含开关等配套设备 |
|  | 63 | 630kVA以上 | 台 | 40000 | 含开关等配套设备 |
| 其他地上附着物 | 64 | 砖砌灶 | 元/个 | 800 | 按灶眼补偿，每个灶眼800元 |
|  | 65 | 水泥地板 | 元/平方米 | 40 | 按厚度5厘米为基数，每增减1厘米相应增减8元 |
|  | 66 | 砖砌并批水泥的排水沟 | 元/平方米 | 135 | 按砌砖面积计算 |
|  | 67 | 石砌并批水泥的排水沟 | 元/平方米 | 150 | 按砌石面积计算 |
|  | 68 | 砖砌并批水泥的水池 | 元/立方米 | 300 | 按水池容积计算（限20立方米以内）；有贴瓷片的按实际贴瓷片面积加80元/平方米 |
|  | 69 | 砖砌并批水泥的水池（农用） | 元/立方米 | 150 |  |
|  | 70 | 钢筋混凝土水池 | 元/立方米 | 400 | 按水池容积计算（限20立方米以内）；有贴瓷片的按实际贴瓷片面积加80元/平方米 |
|  | 71 | 钢筋混凝土水池（农用） | 元/立方米 | 200 |  |
|  | 72 | 定型化钢管立柱铁皮围挡 | 元/平方米 | 60 |  |
|  | 73 | 铁丝网围栏 | 元/平方米 | 5 | 铁丝直径小于2毫米以下 |
|  | 74 | 铁丝网围栏 | 元/平方米 | 8 | 铁丝直径2（含）～3毫米 |
|  | 75 | 铁丝网围栏 | 元/平方米 | 15 | 铁丝直径3毫米及以上 |
|  | 76 | 竹、木片围栏 | 元/平方米 | 15 |  |
|  | 77 | 纱网围栏 | 元/平方米 | 5 |  |
|  | 78 | 手摇井 | 元/口 | 1000 | 以井深10米为基准深度，每增加1米，相应增加100元/米，每减少1米，相应减少100元/米。无法测量井深的按基准价补偿，补偿费含手摇把等 |
| 其他地上附着物 | 79 | 机井 | 元/口 | 3000 | 以井深10米为基准深度，每增加1米，相应增加100元/米，每减少1米，相应减少100元/米。无法测量井深的按基准价补偿。补偿费含电机、水泵、水管等 |
|  | 80 | 水井（井壁砼石或砖石） | 元/立方米 | 500 | 按井的内径计算 |
|  | 81 | 简易化粪池 | 元/个 | 2000 | 独立厕所化粪池（房屋内的卫生间配套化粪池，在房屋补偿费中包含） |
|  | 82 | 化粪池 | 元/个 | 4000 | 仅适用于房屋未在红线范围内，只是拆除房屋配套化粪池的情形 |
|  | 83 | 电动不锈钢伸缩闸门 | 元/平方米 | 300 |  |
|  | 84 | 卷闸门 | 元/平方米 | 200 |  |
|  | 85 | 电动卷闸门 | 元/平方米 | 250 |  |
|  | 86 | 不锈钢防盗门 | 元/平方米 | 900 | 仅适用于安装在房屋主体以外的门 |
|  | 87 | 不锈钢防盗网 | 元/平方米 | 200 |  |
|  | 88 | 普通铁门（镀锌管、普通钢材制作） | 元/平方米 | 100 |  |
|  | 89 | 不锈钢钢管门（不锈钢钢管制作） | 元/平方米 | 200 |  |
|  | 90 | 集装箱房 | 个 | 1000 | 6米长 |
|  | 91 | 伯公庙、土地公（无围蔽、无上盖） | 个 | 1000 |  |
|  | 92 | 伯公庙、土地公（三面围蔽，有上盖，1立方米及以下） | 个 | 1500 | 超过1立方米的，每增加1立方米增加600元 |
| 移装费用 | 93 | 空调 | 元/台 | 300 |  |
|  | 94 | 家用热水器 | 元/台 | 100 |  |
|  | 95 | 太阳能热水器 | 元/台 | 600 |  |
|  | 96 | 空气能热水器 | 元/台 | 600 |  |
|  | 97 | 不锈钢储水罐 | 元/个 | 300 |  |
| 清拆（运）费 | 98 | 框架结构、混合结构 | 元/平方米 | 50 | 乡（镇）人民政府组织实施，残值的处理需通过评估确定，并按照有关规定进行处理 |
|  | 99 | 砖木结构 | 元/平方米 | 20 |  |
|  | 100 | 简易结构 | 元/平方米 | 15 |  |
| 坟墓 | 101 | 金埕（无墓碑） | 元/个 | 500 | 不需要政府安排墓地的，另增加500元/个 |
|  | 102 | 金埕（有墓碑） | 元/个 | 1000 | 不需要政府安排墓地的，增加 500元/个 |
|  | 103 | 有墓碑，没有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的土坟 | 元/穴 | 5000 | 土坟内金埕数量超过1个的，超过的金埕按照第101项标准额外计算；不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 104 | 有墓碑、后土，有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓，主体投影面积1.5平方米及以下 | 元/穴 | 15000 | 不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 105 | 有墓碑、后土，有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓，主体投影面积1.5～2.5平方米（含） | 元/穴 | 20000 | 不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 106 | 有墓碑、后土，有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓主体投影面积2.5～3.5平方米（含） | 元/穴 | 25000 | 不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 107 | 有墓碑、后土，有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓主体投影面积3.5～4.5平方米（含） | 元/穴 | 30000 | 不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 108 | 有墓碑、后土，有砖、石、石灰、混凝土等建造结构的坟墓主体投影面积4.5平方米以上 | 元/穴 | 35000 | 坟墓主体建筑投影面积超过6平方米的，每平方米增加800元；坟墓主体建筑外的水泥地坪每平方米补偿100元。不需要政府安排墓地的，增加5000元/穴 |
|  | 109 | 阴城（有房屋） | 元/座 | 5000 | 有房屋的按建筑面积计算，每平方米增加1800元；不需要政府安排墓地的，增加5000元/座 |
|  | 110 | 阴城（没有房屋，有围墙和硬底化） | 元/座 | 5000 | 按围墙内建筑面积计算，每平方米增加800元；没有围墙或者围墙外的水泥地坪每平方米补偿100元。不需要政府安排墓地的，增加5000元/座 |